东兴国际旅游集散中心签证大楼楼顶GRC线条改造工程询价招标

询价招标文件

（内部）

招   标  人 ：广西北投建设投资有限公司

二○一八年六月

- 工程概况

1、项目名称：东兴国际旅游集散中心签证大楼楼顶GRC线条改造工程

2、工程建设地点：东兴边民互市贸易区

3、建设范围：东兴国际旅游集散中心签证大楼外墙石材改造、GRC装饰线条拆除改造、电气设备安装工程，进口区31#、60#楼GRC装饰线条拆除改造。

二、改造单位资质要求

建筑工程施工总承包三级（含三级）以上。

三、工程改造目的和任务

1、解决东兴国际旅游集散中心签证大楼外墙石材、GRC线条脱落、进口区31#、60#楼外墙GRC装饰线条脱落安全隐患。

2、完成东兴国际旅游集散中心签证大楼外墙改造干挂石材钢骨架约35T、仿石漆铝板2200m2、GRC装饰线条拆除改造1700m，电气设备安装工程550m。进口区31#、60#楼外墙GRC装饰线条拆除改造80m。

四、参与询价招标应按以下要求在规定时间内递交以下资料，作为参与本项目询价招标的投标文件。

1、单位介绍信和法定代表人证书或法人授权委托书；

2、企业营业执照副本（复印件加盖公章）；

3、企业资质等级证书副本（复印件加盖公章）；

4、企业法人营业执照副本（复印件加盖公章）；

5、组织机构代码证和税务登记证（复印件加盖公章）；

6、业绩材料（复印件加盖公章）；

7、报价函；

8、改造方案（含机构人员组成、改造方案、质量、安全保证措施，计划工期安排、报价组成、服务承诺等）

注：以上资料需加盖公章并装订成册提交。

五、投标文件递交截止时间

2018年6月22日上午10点前，电子版发送至本文件提供的邮箱，书面文件加盖公章并密封送至本公司。

六、联系方式

联系地址：广西东兴市河洲路199号旅游签证大厅四楼

邮编：538100

联系人：莫先生

电话：0770-6291233

传真：0770-6291088

E-mail：124121467@qq.com

广西北投建设投资有限公司

2018年6月19日

投标须知

| 项号 | 内 容 规 格 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：东兴国际旅游集散中心签证大楼楼顶GRC线条改造工程 合同名称：东兴国际旅游集散中心签证大楼楼顶GRC线条改造工程询价招标 建设项目地点：东兴边民互市贸易区 招标控制价1562751.12元 施工工期：2018年7月1日至2018年9月28日，90个日历天 工程质量：达到国家验收规范合格标准 |
| 2 | 东兴国际旅游集散中心签证大楼楼顶GRC线条改造工程 |
| 3 | 改造时间自合同约定开工时间至工程竣工验收合格。 |
| 4 | 资金来源：自筹 |
| 5 | 投标人资格：经注册具备法人资格，具有建筑工程施工总承包三级（含三级）以上资质，近三年承担过类似工程的单位。 |
| 6 | 投标保证金额：无 |
| 7 | 投标文件份数：正本一份、副本两份 |
| 8 | 投标文件递交地点：东兴市河洲路199号旅游签证大厅四楼（工程管理部） 投标截止时间：2018年6月22日上午10时00分 |
| 9 | 开标时间：2018年6月26日下午15时00分 开标地点：东兴市河洲路199号 （广西北投建设投资有限公司第二会议室） |
| 10 | 评标办法：综合评分法 |

### 附评标办法

## 一、总 则

(一) 评标采用综合评估法。

(二) 评标委员会依据招标文件中的标准、办法对投标文件进行评标，任何其他的外部证据均不得作为评标的依据。

(三) 综合评分排名第一者为中标人。

（四）评标过程的保密

开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

在投标文件的评审和比较以及授予合同的过程中，投标人向评标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和资料。

## 二、评标标准及说明

（一）评标分值分配如下：

评分采用百分制，投标文件技术标部分占40分，其中工程改造工作大纲占30分，A1=0.3；资格审查占10分，A2=0.1；商务标部分改造费报价占60分，A3=0.6。各项评分办法见下表：

（二）评分计算办法：

评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

每个投标人的得分为其商务报价和技术部分得分的总和。若发生并列的情况，则按报价评分高低排序；如报价评分相同，则按技术评分高低排序。

四、评分办法及表格

评分办法及表格附后。

工程工作大纲评审表

表1

| 序号 | 项目 | 标准分 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强制性标准 | 10 | 完全符合标准、规范要求 | 10 |  |
|  |  |  | 未违反强制性条文、基本符合标准、规范要求 | 3~7 |  |
|  |  |  | 违反强制性条文 | 0 |  |
| 2 | 改造方案 | 40 | 方案科学、合理，针对性强 | 31~40 |  |
|  |  |  | 方案可行，针对性不强 | 11~30 |  |
|  |  |  | 方案不合理，无针对性 | 0~10 |  |
| 3 | 质量保证措施 | 10 | 体系完整，措施有力 | 6~10 |  |
|  |  |  | 不完整或措施不得力或缺少 | 0~5 |  |
| 4 | 安全保证措施 | 10 | 措施有力、制度健全 | 6~10 |  |
|  |  |  | 措施不得力、制度欠完整 | 0~5 |  |
| 5 | 施工组织 | 10 | 科学、合理，包括拟投入工程中人员结构合理、机械设备得当 | 6~10 |  |
|  |  |  | 其它情况 | 0~5 |  |
| 6 | 进度保证措施 | 10 | 进度安排合理、措施有力 | 6~10 |  |
|  |  |  | 进度安排基本合理、措施欠妥 | 0~5 |  |
| 7 | 改造服务工作大纲 | 10 | 具有可操作性 | 5~10 |  |
|  |  |  | 不具有可操作性 | 0~4 |  |
| 技术得分A1 |  | 100 |  |  |  |
| 评委(签字) |  |  |  |  |  |

资格审查评审表

表2

| 序号 | 项目 | 标准分 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 企业资质 | 10 | 满足资质要求 | 10 |  |
| 2 | 技术负责人 | 15 | 为高级工程师，承担过类似工程 | 11～15 |  |
|  |  |  | 为工程师，承担过类似工程 | 6～10 |  |
|  |  |  | 不具备工程师任职资格，承担过类似工程 | 1～5 |  |
| 3 | 拟投入专业技术力量 | 25 | 项目负责人为高级工程师，持有建造师资格证书；安全员为工程师，技术人员配置合理， | 21～25 |  |
|  |  |  | 项目负责人具中级职称，持有建造师资格证书；安全员为工程师，技术人员队伍较合理 | 16～20 |  |
|  |  |  | 项目负责人具中级职称，安全员为助理工程师，技术人员队伍欠合理 | 11～15 |  |
|  |  |  | 其它情况 | 3～10 |  |
| 4 | 拟投入机械设备仪器 | 20 | 配置合理、状况良好 | 11～20 |  |
|  |  |  | 配置不合理、状况不好 | 0～10 |  |
| 5 | 工程业绩 | 10 | 近三年完成建筑工程项目合同金额2000万以上 | 10 |  |
|  |  |  | 近三年完成建筑工程项目合同金额1000万以上 | 8 |  |
|  |  |  | 近三年完成建筑工程项目合同金额500万以上 | 6 |  |
| 6 | 履约能力 | 10 | 履约能力强、信誉好 | 6～10 |  |
|  |  |  | 履约能力一般、信誉一般 | 0～5 |  |
| 7 | 质量管理体系 | 10 | 通过认证 | 10 |  |
|  |  |  | 未通过认证 | 0 |  |
| 资格审查得分A2 |  | 100 |  |  |  |
| 评委(签字) |  |  |  |  |  |

商务标评审表

表3

| 序号 | 项目 | 标准分 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 评分值 | 100 | 以总报价最低者为基准，满分100分，每高于总报价最低者1%扣1分。 |  |
| 报价得分A3 |  | 100 |  |  |
| 评委(签字) |  |  |  |  |

综合得分表

表4

| 序号 | 项 目 | 得分 | 权重（K） | A×K |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程改造工作大纲得分 | A1 | 0.3 |  |
| 2 | 商务得分 | A2 | 0.1 |  |
| 3 | 报价得分 | A3 | 0.6 |  |
| 最终得分 |  | 合计 |  |  |
| 评委 (签字) |  |  |  |  |

东兴国际旅游集散中心签证大楼楼顶GRC线条改造工程

投  标 文 件

（商 务 标）

投标人：_                          （盖章）

法定代表人或授权代理人：          （签字）

年    月    日

目录

- 法人资格证明和授权委托书

二、投标书

三、投标书附件

四、其他资料

东兴国际旅游集散中心签证大楼楼顶GRC线条改造工程

投  标 文 件

（技 术 标）

投标人：_                          （盖章）

法定代表人或授权代理人：          （签字）

年    月     日

## 附表1

## 投 标 单 位 概 况 表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  | 批准部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |
| 单位性质 |  | 开户银行 及账号 |  |  |  | 注册资金（万元） |  |  |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电挂 |  | 传真 |  |  |  |  |  |  |  |
| 职 工 概 况 | 职工总数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |  |  |
|  | 高级工程师 |  | 工程师 |  |  |  |  |  |  |
|  | 助理工程师 |  | 技术员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位行政和技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 职务及职称 |  |  | 年龄 |  |  | 专业 |  |
| 单位：（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附表2

### 人员配备与机构设置表

| 1.投标人人员总数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 房屋建筑人员 |  |  |  |  |  | 管理 人员 | 其他 人员 |  | 合计 |  | 备注 |
|  | 小计 | 高级 |  | 中级 | 初级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.为本合同项目配备的建筑专业人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作年限 人 数 专业 |  |  | 从事房屋建筑的工作时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8年以上 |  |  | 5年以上 及8年以下 |  |  | 5年以下 |  | 合 计 |  |
| 工程房建人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：工程师以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.为本合同项目设置机构与人员配备简述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附表3    拟投入的主要机械设备表

| 机械 名称 | 规格 型号 | 额定功率或容量或重量 | 厂牌及出厂时间 | 数量（台） |  |  |  | 新旧程度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小计 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 拥有 | 新购 | 租赁 |  |

## 附表4

## 拟配备的主要试验/测量/检验仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 附表5

## 目前在建项目情况一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 所在地址 |  |
| 项目规模（万元） |  |
| 已（计划）投入高级职称 房建人员数量（人） |  |
| 已（计划）投入中级职称 房建人员数量（人） |  |
| 已（计划）投入机械/ 设备数量（台） |  |
| 工作周期（起止时间） （年 月/年 月） |  |
| 业主名称 |  |

注：1、请将所报在建项目的合同复印件附后。

2、如有多个在建项目，每个项目填写一张此表，附后。

（四）保证措施

保证按质量要求及工期要求完成改造任务的保证措施。（格式自定）

## （五）服务承诺

保证按质量要求及工期要求完成改造任务的承诺书。（格式自定）

### （六）改造工程投标报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 改造费让利系数 |  |
| 完成改造任务 工程量及总价 | 元/米； 元/m2； 元/T； 总价合计 万元 |
| 备 注 |  |

### （七）工程改造工作大纲

1.概述

1.1 项目背景

1.2改造工作依据

1.3改造工作范围

1.4改造工作实施原则及标准

2. 改造设计技术标准与规范

3. 改造工作组织实施计划与目标

3.1 改造范围、内容、要求

3.2  基础资料

3.3  中间检查

3.4  改造工作计划、创优规划

3.5  施工服务工作计划与后续服务工作保证

4   改造组织及质量保证体系

4.1 工程改造组织

4.2 人员配置

4.3 质量保证体系

4.4 改造工作进度保证措施

4.5 外业工作安全保证措施

4.6 环境保护措施

注：以上资料需加盖公章并装订成册提交。

东兴国际旅游集散中心签证大楼楼顶GRC线条改造工程

投  标 文 件

（资格后审资料）

投标人：_                          （盖章）

法定代表人或授权代理人：          （签字）

年    月   日

## 附表6拟投入的主要房建人员简历表

## 注：需附房建人员的身份证、职称证、毕业证、资格证、注册证等相关资料的复印件。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 性 别 |  | 技术职称 |  |
| 毕业时间 |  | 毕业学院及专业 |  |
| 拟任职务 |  | 为申请人服务时间 |  |
| 经 历 |  |  |  |
| 年- 年 | 参加过房建的工程项目名称（类型和金额） |  | 该项目中任职 |

## 附表7

## 拟参加本工程主要房建人员简介表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 专业 | 职称 | 拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 附表8

## 近3年已完成的房建项目情况一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 所在地址 |  |
| 工程性质 |  |
| 规模（m2/m） |  |
| 金额（万元） |  |
| 完成日期（年 月） |  |
| 质量评定 |  |
| 备 注 |  |

注：1、业绩材料（复印件加盖公章）；

2、如有多个已建项目，每个项目填写一张此表，附后。

3、其他资料。